Проект «Дружба» (спортивно-игровая площадка)



Руководитель: Обыденная Н. Г.

Д. Чемаши 2019 год

**Сроки реализации проекта:**

Подготовительный этап (март 2019 г.)

Основной этап (июнь 2019– август 2019 г.)

Заключительный этап (август 2019 г.)

**География проекта:** Строительство спортивной площадки на территории Октябрьского района, вместо заброшенного старого парка.

**Целевая группа проекта:** Дети и подростки, студенческая молодежь, взрослое население, проживающее на территории Октябрьского района, в том числе дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

**Стоимость проекта:** ~ 300 000 руб.

**Постановка проблемы/определение потребности**

В настоящее время на территории д. Чемаши проживают **424** человека: детей, подростков, взрослых и студентов; находится школа и дошкольное учреждение. Администрация Октябрьского района уделяет большое внимание развитию спорта и оздоровлению населения. Выделяются значительные средства на строительство спортивных объектов и сооружений, создаются благоприятные условия для формирования здорового образа жизни. Но, к сожалению, на территории д. Чемаши нет площадки для занятий спортом, чтобы охватить занятиями всех желающих, да и выбор их невелик. Поэтому многие родители не могут создать благоприятные условия для полноценного физического развития и оздоровления своих детей и часть детей и подростков остаются незанятыми во внеурочное время, что может стать причиной совершения ими противоправных поступков, административных и уголовных правонарушений. Спортивные площадки - одна из эффективных и востребованных форм организации свободного времени населения. И они становятся популярнее с каждым годом. Организация спортивных площадок способствует созданию полноценных условий для занятий физической культурой и спортом детей и подростков. Вовлекает их в массовый спорт, способствует пропаганде здорового образа жизни и является действенной формой профилактики безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде. В связи с этим необходимо задействовать наибольшее число детей и подростков на спортивных площадках, где они смогут заниматься бесплатно, в любое время любимым видом спорта, а также принимать участие в разного рода спортивных соревнованиях, акциях, мероприятиях. Учитывая вышеизложенное, реализация проекта «Дружба» позволит повысить духовное, нравственное и физическое воспитание подрастающего поколения. Будет получен уникальный опыт привлечения добровольцев из числа жителей деревни, педагогов и студентов по организации занятости подростков во внеурочное время.

**Цель проекта:** Формирование ценностно-мотивационного отношения населения к личной физической культуре и здорового образа жизни.

**Задачи проекта:**

* Создание спортивной среды для жителей д. Чемаши;
* Создание условий для эффективной деятельности интересного и полноценного досуга детей и подростков, молодежи путем обеспечения спортивной площадки спортивным, игровым инвентарем, информационно-методическими материалами;
* Организация социального партнерства «Школа – дошкольное учреждение;
* Обеспечение деятельности площадки профессиональными кадрами;
* Привлечѐние добровольцев для работы на спортивных площадках;
* Благоустройство спортивной площадки.

**Методы, механизмы и стратегия реализации проекта:**

* Создание и усовершенствование открытой спортивной площадки на территории парка.
* Организация и проведение спортивных мероприятий, праздников, акций;
* Привлечение наших студентов, педагогов, волонтеров-инструкторов для организации и проведения спортивных мероприятий на спортивной площадке;
* Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для функционирования спортивной площадки;
* Анкетирование и опрос населения

**Этапы реализации проекта:**

1.Подготовительный. На подготовительном этапе проекта будут проведены следующие мероприятия:

* **планировка футбольного поля и беговой дорожки;**
* **изготовление и установка спортивного оборудования на площадке;**
* **анкетирование и опрос населения с целью выявления добровольцев для работы на спортивных площадках;**
* **подготовка педагогов, родителей-добровольцев для работы на спортивных площадках - 20 чел. (проведение спортивных мероприятий, соревнований, подготовка к ним);**
* **выпуск рекламных листовок, щитов, информирующих население об открытии спортивной площадки, анонсы проводимых спортивных мероприятий, о результатах спортивных конкурсов.**

2. Основной этап. На основном этапе проекта будут проведены следующие мероприятия:

* открытие спортивной площадки, спортивные соревнования и эстафеты);
* подготовка постройка футбольного поля;
* организация и проведение конкурсных и игровых программ, игровых пятачков, игр, акций, спортивных эстафет;
* проведение развлекательно-игровых, интеллектуально-познавательных программ;
* проведение соревнований по легкой атлетике, футболу, волейболу. А так же на данной площадке в течение года проводятся уроки физкультуры для учащихся школы.

3.Заключительный этап. На завершающем этапе проекта будут представлены итоги деятельности проекта, определены дальнейшие перспективы:

Подведение итогов деятельности проекта и работы спортивной площадки.

Жителям д. Чемаши, оказывающим поддержку проекта, будут вручены благодарственные письма. В конце реализации проекта будет подготовлен аналитический и финансовый отчет по проекту.

**Определение необходимых ресурсов**

1. Проведение электричества для освещения парка;
2. Ограждение парка, планирование спортивной площадки;
3. Планировка грейдером беговых дорожек в парке, футбольного и волейбольного полей;
4. Приобретение строительного материала;
5. Спортивное оборудование (баскетбольные щиты, волейбольные стойки и сетка, футбольные ворота (мини-футбол), турники.
6. Информационные рекламные щиты;

**Ориентировочная стоимость проекта**

**Стоимость:**

1. Планировка грейдером футбольного поля 450 м2 30000 руб.

2. Планировка грейдером беговых дорожек в парке 1500 м2 30000 руб.

3. Планировка баскетбольной площадки 10000 руб

4. Футбольные ворота 1 шт. = 5000 руб. 2 шт. 10000 руб.

5. Волейбольная сетка со стойками 1 комплект 10000 руб.

6. Ограждение парка (приобретение досок, гвоздей, бруса) 50000 руб.

7. Турники 10000 x 3 = 30000

8. Рекламные стенды 2000 x 2 = 4000

**Итого: ~ 174 000 руб.**

**Ожидаемые результаты и критерии их оценки**

**Ожидаемые результаты:**

Выполнение целей и задач привлечет к повышению мотивации и регулярным занятиям физической культурой и спортом учащихся, молодежи и жителей д. Чемаши;

Улучшит состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний, поддержания высокой работоспособности;

Повысит роль физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

Привлечет учащихся, молодежь и жителей к активному участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях.

Оценка деятельности по реализации проекта будет осуществляться поэтапно в соответствии с календарным планом. Оценка качественных результатов будет отслеживаться по результатам анкетирования детей, подростков и жителей деревни. **Краткосрочные результаты проекта**:

* не менее 25-30 детей, подростков и взрослых ежедневно будут приобщены к занятиям физической культурой и спортом на спортивной площадке;
* не менее 15-20 добровольцев будут привлечены для работы на спортивных площадках;

**Результаты проекта в долгосрочной перспективе:**

* Сокращение преступлений и административных правонарушений, совершаемых детьми и подростками в д. Чемаши;
* Повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом;
* Увеличение количества детей, занимающихся спортом и физической культурой;
* Увеличение количества детей, которые могут сами провести и организовать спортивный отдых;
* Приобретение уникального опыта использования услуг добровольцев в работе с детьми на спортивных площадках.